АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАБАНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ «КАБАНСКЫН АЙМАГ» ГЭhЭН

НЮТАГ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05. 2025г.                                                                                                                         № 288

с. Кабанск

О подготовке к отопительному

сезону 2025/2026 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов теплоэнергетики, бюджетной сферы, жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2025/2026 гг.:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Кабанского района к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению.

2.Рекомендовать главам городских и сельских поселений:

2.1. Назначить ответственных лиц за подготовку жилищно-коммунального хозяйства, жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года до 02 июня 2025 года, копии приказов о назначении представить в МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район» в срок до 04 июня 2025 года;

2.2. Обеспечить готовность к отопительному периоду многоквартирных домов с не выбранным, не реализованным способом управления, с организационно-техническими мероприятиями, предусмотренными пунктами 9 -11 приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, с указанием сроков их выполнения;

2.3. Обеспечить представление в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2025-2026 в период с 30 июня по 15 сентября 2025 года;

2.4. Обеспечить представление в МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район» государственных статистических отчетов по форме №1-ЖКХ (зима) в срок до 2 числа каждого месяца в период с 1 июля по 1 ноября 2025 года;

2.5. Информировать МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район» о наличии паспортов готовности к отопительному периоду 2025/2026 года жилых многоквартирных домов еженедельно, каждый четверг, с 1 августа по 15 сентября 2025 года;

2.6. Обеспечить своевременное внесение данных и ГИС ЖКХ, в том числе:

- сведений о МКД, в том числе о статусе многоквартирного дома для мониторинга обоснованности включения МКД в Республиканскую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» или его исключения из нее;

- информации об установленных в договорах сроках внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также о сроках представления платежных документов, на основании которых вносится такая плата;

- информации о перечне оказываемых услуг по управлению общим имуществом в МКД, выполняемых работ по содержанию общего имущества в МКД, текущему и капитальному ремонту, об их объеме, о качестве и периодичности их предоставления или проведения и стоимости указанных услуг;

-паспортов готовности жилого фонда – течении 10 дней со дня подписания паспорта.

2.7 Завершить подготовку к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 жилищного фонда с обязательной промывкой тепловых систем до 01 сентября 2025 года.

3. Главам городских поселений:

3.1. Обеспечить актуализацию схем теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в срок до 15 июня 2025 года;

3.2. Обеспечить представление в Забайкальское управление Ростехнадзора для согласования план-график работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

4. Руководителям ресурсоснабжающих организаций:

4.1. Назначить ответственных за подготовку жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года до 02 июня 2025 года, копии приказов о назначении представить в МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район» в срок до 04 июня 2025 года;

4.2 Организовать работу по актуализации расчетов нормативов расхода      топлива и нормативного неснижаемого запаса топлива и представить в МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район» в срок до 23 июня 2025 года;

4.3 Обеспечить создание запасов топлива основного и резервного в   соответствии с установленными нормативами, в срок до 1 сентября 2025 года;

4.4 Организовать своевременную и бесперебойную поставку ТЭР на объекты, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы, в срок с 1 сентября 2025 по 31 мая 2026 года.

4.5 Обеспечить представление в МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район» государственных статистических отчетов по форме №1-ЖКХ (зима) в срок до 2 числа каждого месяца в период с 1 июля по 1 ноября 2025 года, по форме №2-ЖКХ(зима) – в срок до 2 декабря 2025 года, по форме №3-ЖКХ (зима) – в срок до 2 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

5. Бюджетным учреждениям:

5.1 Обеспечить своевременное проведение оплаты предприятиям ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

5.2 Завершить подготовку к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 объектов социальной сферы с обязательной промывкой тепловых систем до 01 сентября 2025 года;

5.3. Обеспечить готовность к отопительному периоду объектов социальной сферы, согласно организационно-техническим мероприятиям, предусмотренным пунктом 11 приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234.

6. Утвердить состав оперативного штаба (Приложения №2) и график проведения оперативных штабов по подготовке объектов теплоэнергетики, ЖКХ и социальной сферы МО «Кабанский район» к отопительному сезону 2025/2026 гг. (Приложение №3).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  Заместителя Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (Конев В.М.)

8.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава - Руководитель Администрации

МО «Кабанский  район»         			                      А.А.Сокольников

________________________________________

Проект распоряжения подготовлен МКУ «Комитет ЖКХ и строительства

Приложение №1

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

МО «Кабанский район»

От «       «             2025 №______

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного периода 2024/2025 года. Разработка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025/2026 | До 1 июня 2025 года | ОМСУ РСО |
| 2 | Представление в МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район»: |  |  |
|  | о назначении ответственных за подготовку к ОЗП 2025/2026 | До 05 июня 2025 года | ОМСУ РСО |
|  | план работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях котельных и инженерных сетей | До 1 июня 2025 года | РСО |
|  | графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | До 1 июня 2025 года | РСО |
|  | планов-графиков гидравлических испытаний и промывки систем теплоснабжения, согласованные с ресурсоснабжающими организациями; | До 1 июня 2025 года | ОМСУ РСО |
|  | информацию о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда | С 1 августа по 15 сентября 2025 года | ОМСУ |
|  | организация мониторинга выполнения потребителями тепловой энергии приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 | С 1 августа по 15 сентября 2025 года | ОМСУ |
|  | перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; | До 05 июня 2024 года | ОМСУ |
|  | отчет по форме №1-ЖКХ (зима) | До 2 числа каждого месяца с 1 июля по 1 ноября 2025 года | ОМСУ РСО |
|  | отчет по форме №2-ЖКХ (зима) | До 2 числа каждого месяца | РСО |
|  | отчет по форме №3-ЖКХ (зима) | с 1 июля по 1 ноября 2025 года | РСО |
|  | Главам городских поселений, представить в Забайкальское управление Ростехнадзора для согласования план-график работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. | До 15 августа 2025 года | Городским поселениям |
| 3 | Ресурсоснабжающим организациям: |  |  |
|  | Организовать работу по актуализации расчетов нормативов расхода топлива и нормативного неснижаемого запаса топлива и представить в МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район» | До 01 июля 2025 года | РСО |
|  | Обеспечить на начало отопительного периода неснижаемого 45-ти суточного запаса топлива на котельных | До 1 сентября 2025 года | РСО |
|  | Обеспечить график завоза топлива на котельные | С 01 сентября по 15 сентября 2025 года | РСО |
|  | Подготовить специализированную технику к работе в озп, создание необходимого запаса материально-технических ресурсов | До 01 ноября 2025 года | РСО |
|  | Выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к ОЗП 2025/2026 | До 1 сентября 2025 года | РСО |
|  | Выполнение мероприятий в рамках общественной инфраструктуры МО «Кабанский район на 2025 год | До 1 сентября 2025 года | РСО |
|  | Обеспечить погашение к началу отопительного периода 2025/2026 задолженности за ранее предоставленные топливно-энергетические ресурсы | До 20 августа 2025 года | РСО |
|  | Завершить подготовку к эксплуатации в отопительный период 2025/2026 жилищный фонд, объекты социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем | До 1 сентября 2025 года | ОМСУ РСО Руководителям бюджетной сферы |