Приложение №2

к Республиканской программе «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Бурятия,

на 2014 - 2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» на 2014-2043 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятие | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат от  реализации мероприятия | сроки исполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование реестра многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;  ГБУ «Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия»,  органы местного самоуправления (по согласованию),  организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы,  (по согласованию). | Создание долгосрочных устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия;  приведение многоквартирного жилищного фонда Республики Бурятия к состоянию, отвечающему современным требованиям и условиям энергоэффективности; увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | март 2014 года |
| 2. | Разработка «Альбома технических решений проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | ГБУ РБ «Агентство Жилстройкомэнерго»,  Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Обеспечение безопасности, энергоэффективности и удлинения сроков эксплуатации многоквартирных домов за счет стандартизации повышение качества выполнения ремонтных работ и повышение контроля | до 1 июля 2014 года |
| 3 | Информированность граждан.  Организация работы по информированности граждан о самостоятельном выборе собственниками помещений в многоквартирных домах способа формирования фонда капитального ремонта. | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;  ГБУ РБ «Агентство Жилстройкомэнерго» (органы местного самоуправления (по согласованию) | Поддержка инициативы населения в сфере обеспечения сохранности многоквартирного жилищного фонда.  Содействие обеспечению готовности собственников помещений многоквартирных домов к финансированию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | постоянно |