УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Бурятия

от 28.02.2014  № 77

Республиканская  программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы

I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Закон Республики Бурятия от 14.11.2013 № 53-V «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия № 53-V) |
| Государственный заказчик Программы | Правительство Республики Бурятия |
| Основной разработчик Программы | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия |
| Цели и задачи Программы | Цель - создание долгосрочной, устойчивой системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия. Задачи: - планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; - обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, отвечающих современным требованиям и условиям энергоэффективности, улучшение комфортности проживания в них граждан; - повышение ответственности собственников помещений многоквартирных домов к сохранению своих многоквартирных домов и обеспечению финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |
| Целевые индика-торы и показатели программы | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно выбран и реализован способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; уровень сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений такого дома |
| Основные этапы реализации Программы | 2014-2043 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Республиканский оператор, ГБУ РБ «Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия» (далее - ГБУ РБ «Агентство Жилстройкомэнерго»), Республиканская служба государственной жилищной инспекции Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия (далее – органы местного самоуправления) (по согласованию), владельцы специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы, (по согласованию). |
| Источники финансирования Программы | Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете или на счете, счетах республиканского оператора, образующие фонд капитального ремонта. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание долгосрочных устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия; - приведение многоквартирного жилищного фонда Республики Бурятия к состоянию, отвечающему современным требованиям и условиям энергоэффективности; - повышение ответственности собственников помещений многоквартирных домов к финансированию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |
| Управление Программой | координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой – Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия |

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В течение 2008 - 2013 годов в Республике Бурятия проводилась реализация республиканских адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных   домов   в   рамках   Федерального   закона  от  21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В рамках этих программ проведен капитальный ремонт в 645 многоквартирных домов, в которых проживают 53650 человек, что составляет около 7% всех многоквартирных домов. Мониторинг реализации республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008-2013 годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2008-2013 годы, в работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с этим  в Жилищный кодекс Российской Федерации  внесены изменения и дополнения в части организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиально новый подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

На собственников помещений многоквартирных домов возложена обязанность по выплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а  на органы государственной власти субъекта Российской Федерации - обязанность по организации обеспечения своевременного проведения капитальных ремонтов домов. Органы государственной власти и местного самоуправления в пределах своих полномочий организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования. 	Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Разработка и реализация  Программы обусловлены:

- социально-политической остротой проблемы;

- необходимостью создания системы своевременного капитального ремонта общего имущества во всех  многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия.

В связи с высокой социальной важностью задачи по сохранению и надлежащему содержанию многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Создание  устойчивой  системы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах позволит ликвидировать просроченные накопленные обязательства по капитальному  ремонту многоквартирных домов, по которым на момент формирования Программы истекли межремонтные сроки.

III. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы являются:

- создание долгосрочной, устойчивой системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия и механизмов финансирования.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-  организационное и финансовое планирование для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах в муниципальных образованиях, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, домов блокированной застройки, а также многоквартирных домов, расположенных на земельном участке, в  отношении которого принято решение о его изъятии для государственных или муниципальных нужд;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, отвечающих современным требованиям и условиям энергоэффективности,  улучшение комфортности проживания в них граждан;

- повышение ответственности собственников помещений многоквартирных домов к сохранению своих многоквартирных домов  и  обеспечению финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Программа реализуется в течение 30 лет с 2014 по 2043 год.

Программа подлежит ежегодной актуализации, с утверждением краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы.

- IV. Адресный перечень многоквартирных домов,

расположенных на территории Республики Бурятия

В соответствии со статьей 168 ЖК РФ в адресный перечень многоквартирных домов Программы, в которых запланирован ремонт общего имущества дома,  включаются все многоквартирные дома, расположенные на территории Республики Бурятия, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и  подлежащим сносу.

Перечень многоквартирных домов сформирован на основании, представленных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов республики реестров многоквартирных домов.

Адресный перечень многоквартирных домов составлен в соответствии с очередностью, определенной исходя из критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, установленных в статье 12 Закона  Республики Бурятия № 53-V,  и указан в приложении № 1 к данной Программе.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»

- V. Система программных мероприятий

В целях создания  системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Программе разработаны мероприятия,  направленные на реализацию своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия.

Перечень мероприятий указан в Приложении № 2 к данной Программе.

Выполнение мероприятий окажет содействие в формировании эффективного собственника, грамотно оформить перечень общего имущества многоквартирного дома, повысить уровень мотивации осознанного сбора взносов для формирования фонда капитального ремонта.

Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий являются: Республиканский оператор, ГБУ РБ «Агентство Жилстройкомэнерго», владельцы специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию).

При разработке мероприятий будут учитываться результаты выбора собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

- VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Осуществление запланированных мероприятий позволит также создать долгосрочные устойчивые механизмы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, и  будет способствовать приведению многоквартирного жилищного фонда Республики Бурятия к состоянию, отвечающему современным требованиям и условиям энергоэффективности.  Реализации Программы позволит обеспечить готовность собственников помещений многоквартирных домов к финансированию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить:

увеличение до 100% доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;

увеличение до 80% доли многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно  выбран способ формирования фонда капитального ремонта;

увеличение до 95% уровня сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений такого дома.

VII.  Методика расчетов значений индикаторов

реализации Программы

1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, рассчитывается по формуле:

КМКД

ДМКД =   ----------          x 100%, где:

КРМКД

ДМКД   - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный  ремонт общего имущества;

КМКД   - общее количество многоквартирных домов, включенных в Программу

КРМКД   - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный  ремонт общего имущества

2. Доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта, рассчитывается по формуле:

КМКД

ДСС =   ----------          x 100%, где:

ССМКД

ДСС   - доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно  выбран способ формирования фонда капитального ремонта

КМКД   - общее количество многоквартирных домов, включенных в Программу

ССМКД   - количество многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта

3. Уровень  сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений такого дома рассчитывается по формуле:

ПСВ

УСВ =   ----------          x 100%, где:

ФСВ

УСВ   - уровень сбора взносов

ПСВ   - планируемая сумма взносов на капитальный ремонт всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия

ФСВ   - фактическая  сумма взносов на капитальный ремонт всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия

- VIII.  Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете или на счете, счетах регионального оператора, образующие фонд капитального ремонта.

- IX. Система управления Программой

Организация взаимодействия между органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бурятия, Республиканский оператор, ГБУ РБ «Агентство Жилстройкомэнерго», Республиканской службой государственной жилищной инспекции и владельцами  специальных счетов, на которых  формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляется Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

Отчетность и аудит Республиканского оператора представляется в соответствии со статьей 21 Закона Республики Бурятия № 53-V.

- X. Порядок утверждения краткосрочных планов реализации республиканской программы капитального ремонта

- Порядок утверждения краткосрочных планов реализации республиканской программы капитального ремонта приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

XI. Порядок применения критериев при определении  очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Порядок применения критериев при определении  очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

XII. Информационное обеспечение Программы

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, обеспечивают ежеквартально  своевременность, доступность и доходчивость следующей информации для собственников общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия:

- о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Республики Бурятия о реализации Программы;

- о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Бурятия по выполнению Программы;

- о системе контроля за расходованием средств Республиканским оператором, за выполнением Программы, с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

- о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам помещений в многоквартирных домах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также путем проведения информационных семинаров, проводимых ГБУ РБ «Агентство Жилстройкомэнерго», в рамках выполнения государственной услуги по информированию граждан  Республики Бурятия по вопросам эффективного управления многоквартирными домами,  и  о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилых зданий, определенных в качестве   обязательных федеральными законами на территории Республики Бурятия.